Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 22.12.17 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Alessia: assente  Joey: lavorato sull’algoritmo del punteggio  Giairo e Alessandro: provato a utilizzare l’applicazione di JJRobots e i motori.  Giairo: Ho portato un po' avanti la documentazione. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Giairo e Alessandro: problemi riguardanti il programma dato da JJRobots, i motori non si muovono e non siamo riusciti a capire il perché nemmeno con i professori  Per tutti: collegamento a internet non funzionante |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo indietro di 3 settimane soltanto per il problema del programma JJRobots. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Mettere a posto il programma JJRobots e finire gli algoritmi di punteggio |