Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Scuola |
| Data | 12.01.2018 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Alessia Sarak:  Ho lavorato sulla presentazione e ho perfezionato l’algoritmo del timer, in seguito c’è stato un problema con il riconoscimento dei pezzi dell’Air Ice Hockey che abbiamo risolto colorandoli in modo differenti. |
| Giairo Mauro:  Ho lavorato sulla documentazione. |
| Alessandro Spagnuolo e Giairo Mauro:  Abbiamo lavorato sui motori, Barchi ci ha dato un programma da provare per testare i motori e poi abbiamo provato la calibrazione del tavolo. |
| Joey Biancardi:  Ha lavorato e perfezionato il tavolo. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Giairo Mauro e Alessandro Spagnuolo:  C’è ancora un problema con il collegamento tra il telefono, quindi l’applicazione JJRobots e la scheda JJRobots collegata ad arduino mega, perché non riesce a prendere il Mac address del telefono.  Ci son stati problemi con l’applicazione che non vedeva il Puck e il Pusher ma attaccandoci dei pezzi di carta colorati abbiamo risolto. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo in ritardo di 1 settimana |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire la presentazione e i motori |